КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ Председатель Контрольно-счетной палаты города Вологды С.П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2010 года № 6027»

«24» сентября 2013 года                                                                                                    № 57

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

Проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление Администрации города Вологды от 03.11.2010 № 6027 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2019 годы» и в программу, утвержденную указанным постановлением (далее – программа).

1. Источник финансирования программы не изменяется (финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств бюджета города Вологды).

Общий объем финансирования мероприятий программы снижается с 82714,2 тыс. рублей до 82644,2 тыс. рублей (на 70,0 тыс. рублей) за счет сокращения объема финансирования мероприятия «внесение изменений в Генеральный план города Вологды» в связи со сложившейся экономией бюджетных средств.

В рамках данного мероприятия предлагается уменьшить объем финансирования в 2013 году с 8501,0 до 6000,0 тыс. рублей (на 2501,0 тыс. рублей) и увеличить объем финансирования в 2014 году с 0 до 2431,0 тыс. рублей (на 2431,0 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке, представленной к проекту, данные изменения связаны с задержкой исполнителем срока выполнения работ и переносом срока оплаты за выполненные работы на 2014 год.

2. Бюджетные ассигнования на реализацию программы в Бюджете города Вологды на 2013 год и 2014 годы не соответствуют объемам финансирования мероприятий программы в 2013 и 2014 годах (в программе предусмотрено 6000,0 тыс. рублей в 2013 году и 2431,0 тыс. рублей в 2014 году, в бюджете – 8501,0 и 0,0 тыс. рублей соответственно). Кроме того, программа отсутствует в Перечне реализуемых муниципальных целевых программ на плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 14 к Бюджету).

Указанные выше несоответствия устранены в проекте решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», внесенного в Вологодскую городскую Думу 23 сентября 2013 года.

3. Несмотря на то, что проектом предусматривается изменение объемов финансирования мероприятия «внесение изменений в Генеральный план города Вологды» (уменьшение в 2013 году на 2501,0 тыс. рублей и увеличение в 2014 году на 2431,0 тыс. рублей), изменение целевого показателя программы «внесение изменений в генеральный план города Вологды» не планируется.

Выводы по состоянию вопроса, в отношении которого проводится экспертиза:

В проекте выявлен недостаток программно-целевого планирования.

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:

Устранить недостаток программно-целевого планирования, отмеченный в заключении.

| Главный инспектор Инспектор | И.В. Данилова О.Н. Калаянова |
| --- | --- |