КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

С. П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года №5937»

04октября 2013 года                                                                                                        №63

Экспертиза проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено: Проектом постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937» предлагается внести изменения в долгосрочную целевую программу «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Вологда", на 2011 - 2020 годы» (далее – программа), предусматривающие замену по тексту программы слов «долгосрочная целевая» на «муниципальную», изменение стоимости программных объектов, включение новых объектов, изменение количественных показателей и увеличение объема финансирования программы за счет средств бюджета города на 19676,96 тыс. рублей, в том числе:

- в 2017 году увеличение финансирования мероприятий программы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 15093,86 тыс. рублей в связи с заменой утвержденных объектов программы на другие объекты;

- в 2018 году увеличение финансирования мероприятий программы по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 870,12 тыс. рублей в связи с заменой утвержденных объектов программы на другие объекты;

- в 2019 году уменьшение финансирования мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 5734,49 тыс. рублей в связи с заменой объектов капитального ремонта и ремонта на другие объекты;

- в 2020 году увеличение финансирования мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовой территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 9450,47 тыс. рублей в связи с заменой утвержденных объектов программы на другие объекты;

Обоснования по вносимым изменениям стоимости капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и стоимости вновь включенных объектов не представлены. В связи с чем, осуществить финансово-экономическую экспертизу проекта и подтвердить обоснованность предложенных изменений в программу не предоставляется возможным.

Выводы по состоянию вопроса, в отношении которого проводится экспертиза: проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937» отвечает положениям Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 12 декабря 2007 года №5868. Подтвердить обоснованность вносимых изменений в программу не предоставляется возможным.

Рекомендации и предложения  о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы: для проведения финансово-экономической экспертизы представить обоснования вносимых изменений.

Главный инспектор								Е.Л. Хренникова