КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

С. П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 24 июня 2013 года № 5022»

06 ноября 2013 года                                                                                                                 № 74

Экспертиза проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено: Для проведения финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 24.06.2013 № 5022» письмом от 05.11.2013 №13-1-1/40-3170 представлены дополнительно следующие документы:

- уточненная пояснительная записка к проекту постановления;

- Приложение №3 к проекту постановления «Приложение №3 к муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2013 год»;

- реестр многоквартирных домов по видам ремонта;

- протоколы общих собраний собственников помещений;

- сметная документация с положительным заключением Автономного учреждения Вологодской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» по многоквартирным домам, по которым изменяется стоимость ремонтов.

Учитывая большой объем документов и короткий срок для их рассмотрения (1 рабочий день), экспертиза проведена выборочно. Выборочной сверкой представленных документов с проектом постановления нарушений не установлено.

Изменение целевых показателей программы: увеличение количества многоквартирных домов с 60 до 65 домов, техническое состояние которых соответствует нормативному; увеличение площади жилых помещений в многоквартирных домах с 175,4 до 189,3 тыс. кв. м., в которых проведен капитальный ремонт, не подтверждено информацией о внесении аналогичных изменений в Областную адресную программу №8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальных образованиях Вологодской области на 2013 год» (далее - Областная программа), утвержденную постановлением Правительства области от 24 июня 2013 года № 645.

Выводы по состоянию вопроса, в отношении которого проводится экспертиза:

1. Не представлена информация в Контрольно-счетную палату города, подтверждающая внесение изменений в Областную программу по целевым показателям муниципального образования «Город Вологда».

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы: Замечаний по проекту не имеется. После утверждения данного постановления обеспечить его соответствие Областной программе.

Главный инспектор								     Е.Л. Хренникова