КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

С. П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»

12 декабря 2013 года                                                                                                              №83

Экспертиза проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено: Проектом постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 07.11.2011 №6633», вносятся изменения в муниципальную программу «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы» (далее – программа), предусматривающие в 2013 году изменение целевых показателей и перераспределение объемов финансирования между мероприятиями программы согласно пояснительной записке в основном под фактически заключенные муниципальные контракты и фактически выполненные работы, из них:

- уменьшение бюджетных ассигнований на содержание (в том числе капитальный ремонт, ремонт, переустройство, перепланировка) муниципальных жилых помещений, расположенных в многоквартирных (жилых) домах на 612,0 тыс. рублей и увеличение по данному мероприятию целевого показателя с 12 до 21 единиц;

- уменьшение бюджетных ассигнований на содержание, ремонт, капитальный ремонт и обустройство муниципальных малых архитектурных форм, игрового оборудования на 1009,4 тыс. рублей и увеличение целевого показателя с 41 до 42 детских площадок в связи с принятием в муниципальную собственность детской площадки, расположенной на бульваре по улице Октябрьской;

- увеличение бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных нежилых зданий, муниципальных помещений в нежилых зданиях на 1890,6 тыс. рублей;

- уменьшение бюджетных ассигнований на снос муниципальных нежилых зданий, аварийных и обгоревших муниципальных многоквартирных (жилых) домов (муниципальной доли в многоквартирных (жилых) домах) на 284,6 тыс. рублей;

- уменьшение бюджетных ассигнований на охрану муниципального имущества на 115,0 тыс. рублей и целевого показателя по данному мероприятию с 0,9 тыс. кв. м. до 0,7 тыс. кв. м.;

- увеличение бюджетных ассигнований на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома пропорционально доле незаселенного муниципального жилищного фонда, незанятых муниципальных нежилых помещений на 50,0 тыс. рублей и т. д.

В пояснительной записке к проекту не указываются причины уменьшения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (сложилась экономия, не состоялись конкурсы и др.).

В целом объем финансирования программы не меняется.

Проектом не устраняются замечания, отмеченные КСП в заключениях от 22.02.2013 №3 и от 18.06.2013 №37.

Рекомендации и предложения  о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы: предложений не имеется.

Главный инспектор								       Е. Л. Хренникова