КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Председателя – заместитель

Председателя Контрольно-счетной

палаты города Вологды

Е.А. Лапай

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»

«15» января 2014 года                                                                                                                  № 2

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года №759.

В результате экспертизы установлено:

Проект постановления предусматривает внесение изменений в муниципальную программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 25.11.2011 № 7246 (далее – программа).

1. Источники финансирования программы не изменяются: финансирование предполагается за счет средств бюджета города и средств областного бюджета. Объемы финансирования программы на 2013-2016 годы приводятся в соответствие с объемами, предусмотренными решением о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и решением о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Общий объем финансирования программы планируется сократить на 114081,2 тыс. рублей с 2621605,2 тыс. рублей до 2507524,0 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения в 2014 году объема финансирования из областного бюджета (средства дорожного фонда Вологодской области) в размере 180670,0 тыс. рублей и уменьшения объема финансирования из бюджета города в сумме 294751,2 тыс. рублей за счет:

-уменьшения объема финансирования в 2013, 2015 и 2016 годах на 7580,9 тыс. рублей, 200000,0 тыс. рублей и 387170,3 тыс. рублей соответственно;

-увеличения объема финансирования в 2014 году на 300000,0 тыс. рублей.

2. Объем финансирования мероприятия 1 программы «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск со строительством дороги по Белозерскому шоссе» в целом уменьшается на 307282,0 тыс. рублей с 2247420,0 тыс. рублей до 1940138,0 тыс. рублей за счет сокращения объема финансирования из бюджета города на 487952,0 тыс. рублей (с 1848932,6 тыс. рублей до 1360980,6 тыс. рублей) и увеличения объема финансирования из областного бюджета на 180670,0 тыс. рублей (с 391429,2 тыс. рублей до 572099,2 тыс. рублей). Сокращение общего объема финансирования по данному мероприятию связано с уменьшением бюджетных ассигнований на включенные в него мероприятия 1.4 «выполнение работ по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск со строительством дороги по Белозерскому шоссе 1-ый участок ПК 23+00-ПК 43+25 (в том числе технический и авторский надзор) в сумме 274892,1 тыс. рублей (в 2014 году увеличение на 385154,4 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах уменьшение на 20244,1 тыс. рублей и 639802,4 тыс. рублей соответственно) и 1.8 «выполнение работ по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде, 2 участок ПК0+00-ПК23+00 (1 этап ПК14+00-ПК23+00) в размере 32389,9 тыс. рублей (в 2014 и 2016 году увеличение на 99934,7 тыс. рублей и 59431,3 тыс. рублей соответственно, в 2015 году уменьшение на 191755,9 тыс. рублей).

Также в рамках мероприятия 1 переносятся с 2013 на 2014 год бюджетные ассигнования по мероприятиям 1.5 «разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство транспортной развязки через ж/д Москва-Архангельск в г. Вологде. 1-ый участок ПК 23+00-ПК 43+25» (переустройство подземных силовых кабелей ПК23+00-ПК24+00)» и 1,7 «разработка проектно-сметной документации 2 очереди строительства транспортной развязки» в размере 45,3 тыс. рублей и 3974,7 тыс. рублей соответственно.

Переносятся с 2013 года на 2014 год объемы финансирования мероприятия 3 программы «Строительство и реконструкция ул. Молодежной на участке от ул. Можайского до ул. Новгородской» в сумме 3560,9 тыс. рублей. Кроме того, общий объем финансирования данного мероприятия увеличивается в целом на 193200,8 тыс. рублей за счет включения в программу мероприятия 3.2 «Строительство ул. Молодежной на участке от ул. Можайского до ул. Новгородской», предусмотренного к финансированию в 2016 году. Следует отметить, что расшифровка мероприятия 3 (мероприятия 3.1 и 3.2) не предусматривает реконструкции ул. Молодежной на участке от ул. Можайского до ул. Новгородской и связана только с разработкой рабочего проекта на строительство данной улицы и её строительством.

Кроме того, с 2014 года на 2015 год переносятся объемы финансирования в сумме 12000,0 тыс. рублей по мероприятию 5 программы «Строительство моста через реку Вологду в створе улицы Некрасова с подходами».

В качестве обоснования изменений в объемы финансирования мероприятий программы к проекту представлена информация по строительству автомобильных дорог с указанием реквизитов, суммы и сроков исполнения муниципальных контрактов, заключенных на разработку проектной и рабочей документации и строительство автомобильных дорог. Следует отметить, что согласно заключенным муниципальным контрактам объем финансирования мероприятий программы на 2014 год должен составить 492673,0 тыс. рублей, а проектом программы и решением о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов предусмотрены ассигнования на указанный период в объеме 492670,0 тыс. рублей.

3. В приложении № 1 к программе «Система программных мероприятий» предусматривается перенос с 2015 года на 2013 год целевого показателя по мероприятию 1.4 программы, а также исключение количества объектов по мероприятию 1.3 программы «возмещение убытков собственникам недвижимого имущества (гаражных боксов), попадающих в зону строительства транспортной развязки». Также проектом приводятся в соответствие целевые показатели, указанные в таблице «Целевые показатели Программы» раздела 7 программы и приложении № 1 к программе «Система программных мероприятий».

4. В приложении № 1 к программе «Система программных мероприятий» установлены арифметические ошибки и опечатки: в графе 14 мероприятия 1.5 цифры «42,3» необходимо заменить цифрами «45,3», в графе 9 мероприятия 1.8 в строках «финансирование, в том числе:» и «бюджет города Вологды» цифры «99934,8» необходимо заменить цифрами «99934,7».

5. Проектом не учтены замечания Контрольно-счетной палаты города (заключения от 18.06.2013 № 38, 10.09.2013 № 55) в части включения в объемы финансирования программы дополнительных средств на выполнение в установленные программой сроки мероприятий «Строительство надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе» и «Строительство моста через реку Вологду в створе улицы Некрасова с подходами».

Выводы по состоянию вопроса, в отношении которого проводится экспертиза:

- Объемы финансирования программы на 2013-2016 годы приводятся в соответствие с объемами, предусмотренными решением о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и решением о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Информация по строительству автомобильных дорог, представленная к проекту, свидетельствует о недостаточности средств, предусмотренных на 2014 год проектом программы и решением о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

- Предложенные объемы финансирования мероприятий программы «Строительство надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе», «Строительство моста через реку Вологду в створе улицы Некрасова с подходами» свидетельствуют о невозможности завершения строительства данных объектов до окончания срока реализации программы (2018 год) и исполнения программы в целом.

- В приложении № 1 к программе «Система программных мероприятий» установлены арифметические ошибки и опечатки.

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:

Устранить недостатки, указанные в заключении.

Главный инспектор									   И.В. Данилова