КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя – и.о.

Председателя Контрольно-счетной

палаты города Вологды

Е.А. Лапай

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796»

22января  2014 года                                                                                                                 №4

Экспертиза проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

В соответствии с пояснительной запиской к проекту изменения вносятся в муниципальную программу «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы» (далее – программа), в целях приведения объемов финансирования программы в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решениями Вологодской городской Думы от 19.12.2013 №1931,1950 «О бюджете города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и «О бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на ее реализацию. Изменения в программу предусматривают:

- уменьшение общего объема финансирования программы на 383,3 млн. рублей (на 15,0%) с 2562,9 млн. рублей до 2179,6 млн. рублей, в том числе за счет уменьшения объема финансирования на 2013 год – на 15,5 млн. рублей (на 2,8%), на 2016 год – на 1094,1 млн рублей (в 3,1 раза); увеличения объема на 2014 год – 194,5 млн. рублей (в 2,9 раза), дополнительного выделения средств на 2015 год в сумме 531,8 млн. рублей. Предлагаемые изменения связаны с уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию программы в бюджете города на 2014-2016 годы;

- изменение целевых показателей программы. При этом, в пояснительной записке отсутствуют причины изменения целевых показателей: увеличения по содержанию улично-дорожной сети с 2796,6 тыс. кв. м. до 2933,2 тыс. кв. м., дезинсекции зеленых насаждений парков, скверов, бульваров, набережных с 663,0 га до 703,15 га и т.д. Кроме того, данные по указанным показателям в графе всего в таблице раздела 7 «Оценка эффективности реализации Программы» не соответствуют аналогичным показателям, указанным в Приложении №1 к проекту программы.

Ожидаемый конечный результат «приведение в соответствие с нормативными требованиями состояния улично-дорожной сети» заменяется на «содержание улично-дорожной сети». В результате данный ожидаемый конечный результат будет не увязан с целью и задачами, что противоречит требованиям пункта 3.2 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – Порядок), утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 22.12.2007 №5868 (с изменениями). Одним из принципов разработки долгосрочных целевых программ является четкая и ясная формулировка цели, задач, мероприятий и показателей результативности программ. Цель программы должна быть конкретизирована в задачах, являющихся направлениями ее достижения, а задачи должны конкретизироваться определенными программными мероприятиями, выполнение которых, подтвержденное измеряемыми показателями результативности, обеспечит решение задач программы. Ожидаемый конечный результат «содержание улично-дорожной сети» не характеризует и не позволяет измерить реализацию поставленной цели «обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог» и решение задачи по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Изменение объемов финансирования мероприятий программы не обоснованы и не подтверждены расчетами, в связи с чем подтвердить обоснованность вносимых изменений не представляется возможным.

Кроме того, данным проектом постановления не устраняются замечания, указанные в заключениях Контрольно-счетной палаты города от 19 июня 2013 года №39 и 24 сентября 2013 года №59.

Выводы по состоянию вопроса, в отношении которого проводится экспертиза:

Проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796» не соответствуют требованиям пункта 3.2 Порядка. Расчетов и обоснований изменения объема финансирования мероприятий Программы не представлено, в связи с чем подтвердить обоснованность вносимых изменений не представляется возможным. Проектом постановления не устраняются замечания, указанные в заключениях Контрольно-счетной палаты города от 19 июня 2013 года №39 и 24 сентября 2013 года №59.

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:

Доработать проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796», устранив недостатки, отмеченные в заключении.

Главный инспектор								        Е.Л. Хренникова