КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

палаты города Вологды

С.П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2010 года № 1112»

«25» февраля 2014 года                                                                                                              № 17

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

Проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление Администрации города Вологды от 24.03.2010 № 1112 и муниципальную программу «Комплексное развитие села Молочное на 2010-2013 годы», утвержденную данным постановлением (далее – программа).

1. Проектом предлагается внесение изменений в постановление, программу и приложение к ней в части исключения из наименования программы срока её реализации, а также продления периода действия программы до 2017 года.

2. Объем финансирования программы в целом не изменяется и составляет 123961,8 тыс. рублей. Источники финансирования программы также остаются прежними – средства бюджета города Вологды

Предлагается сокращение объема финансирования программы на 2013 год в размере 11481,1 тыс. рублей с 56385,5 тыс. рублей до 44904,4 тыс. рублей (объемы финансирования приводятся в соответствие с кассовыми расходами за год) с одновременным переносом объемов и сроков финансирования программы на 2014 и 2017 годы в сумме 3105,3 тыс. рублей и 8375,8 тыс. рублей соответственно. Указанные изменения осуществляются по мероприятию 2.1 «Реконструкция существующего здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 91 «Росинка» в селе Молочное на 11 мест со строительством пристройки на 90 мест к существующему зданию», включенному в приложение к программе «Система программных мероприятий».

В период рассмотрения проекта в Бюджет города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 19.12.2013 № 1950, подготовлены изменения в части включения в бюджет 2014 года ассигнований на реализацию программы в объеме 3105,3 тыс. рублей для погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту на реконструкцию здания указанного муниципального учреждения.

При переносе сроков окончания реализации программы на 2017 год выполнение целевого показателя «Создание новых мест в детских садах» предусмотрено в 2014 году. Вместе с тем, разделом 5 «Механизм реализации Программы» установлено выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные программой и в пределах объемов финансирования, предусмотренных программой. Таким образом, внесение предложенных изменений создает условия, при которых исполнитель программы не сможет обеспечить требования раздела 5 программы.

3. Целесообразно изменить редакцию п. 2.3 проекта на следующую редакцию: «2.3. В абзаце втором раздела I «Содержание проблемы (задачи) и целесообразность решения данной проблемы (задачи) программно-целевым методом» слова и цифры «на 2010-2013 годы» исключить.».

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы: привести проект в соответствие с требованиями раздела 5 программы, изменить редакцию п. 2.3 проекта.

Главный инспектор									   И.В. Данилова