КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

города Вологды

С.П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 06 июля 2010 года № 3382»

«17» марта 2014 года                                                                                                                №28

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

В соответствии с пояснительной запиской к проекту изменения вносятся в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 06.07.2010 № 3382 (далее – программа), в целях уточнения объемов финансирования программы.

Изменения в программу предусматривают:

- увеличение общего объема финансирования программы на 5113,4 тыс. рублей (на 0,13%) с 3880423,0 тыс. рублей до 3885536,4 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения объема финансирования на 2015 год – на 72698,4 тыс. рублей (на 28,7%), на 2016 год – 199961,0 тыс. рублей (в 2,3 раза); уменьшения объема на 2017 год – на 267546,0 тыс. рублей (в 1,3 раза). Данное увеличение предусмотрено за счет дополнительного выделения бюджетных ассигнований на реализацию программы в бюджете города (в редакции от 27.02.2014) на 2015 год в сумме 32414,6 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 29975,3 тыс. рублей, а также за счет сокращения средств на реализацию муниципальных программ: «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы» на 2015 год в сумме 40283,8 тыс. рублей, «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы» на 2016 год - 169985,7 тыс. рублей, что в настоящее время не соответствует назначениям, утвержденным в бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на реализацию данных программ;

- уменьшение финансирования под выполненные работы мероприятия: «капитальный ремонт ул. М. Поповича от ул. Кубинской до ул. Полевой» на 46,0 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения в 2014 году на 1506,1 тыс. рублей, увеличения в 2015 году на 1460,1 тыс. рублей;

- уменьшение финансирования под выполненные работы мероприятия «строительно-монтажные работы, авторский и технический надзор» на 74,1 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения в 2014 году на 14393,5 тыс. рублей, уменьшения в 2015 году на 14467,6 тыс. рублей;

- уменьшение финансирования под выполненные работы в 2015 году мероприятий: «ремонт ул. Парковая» на 2236,6 тыс. рублей; «ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования с укладкой нового слоя покрытия на мостах и т. д.» на 9,5 тыс. рублей;

- уменьшение финансирования под выполненные работы мероприятия: ««капитальный ремонт ул. Кубинская от ул. Кувшиновской до ул. М. Поповича» на 369,1 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения в 2014 году на 2000,0 тыс. рублей, увеличения в 2015 году на 1630,9 тыс. рублей;

- увеличение в 2014 году финансирования мероприятий «капитальный ремонт ул. Фрязиновская» на 3774,7 тыс. рублей, «капитальный ремонт ул. К. Маркса» на 4074,0 тыс. рублей в целях обеспечения софинансирования федеральных средств, выделяемых в рамках реализации программы «Безбарьерная среда»;

- - перенос финансирования мероприятия «ремонт подъездной автодороги к микрорайону Лоста» с 2015 года на 2014 год в сумме 14467,6 тыс. рублей за счет  перераспределения средств между мероприятиями;

- перенос финансирования мероприятия «капитальный ремонт ул. Фрязиновская» с 2017 года в сумме 187370,2 тыс. рублей на 2016 год в сумме 147068,4 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 40283,8 тыс. рублей за счет сокращения объема финансирования муниципальных программ: «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы» в 2015 году на 40283,8 тыс. рублей и «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы» в 2016 году на 147068,4 тыс. рублей;

- перенос финансирования мероприятий: «капитальный ремонт ул. Возрождения от Окружного шоссе до ул. Костромской» с 2014 года в сумме 8184,0 тыс. рублей и с 2016 года в сумме 19000,0 тыс. рублей на 2015 год в сумме 27184,0 тыс. рублей; «капитальный ремонт «ул. Можайского от Пошехонского шоссе до ул. Горка» с 2016 года на 2015 год в сумме 2661,2 тыс. рублей, «ремонт ул. Беляева от ул. Конева до ул. Можайского» с 2014-2016 годов на 2015 год в сумме 16192,2 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных бюджетных ассигнований на реализацию программы в бюджете города (в редакции от 27.02.2014) на 2015 год в сумме 32414,6 тыс. рублей и перераспределения средств между мероприятиями;

- перенос финансирования мероприятия «капитальный ремонт ул. К. Маркса» с 2017 года на 2016 год в сумме 80175,8 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных бюджетных ассигнований на реализацию программы в бюджете города (в редакции от 27.02.2014) на 2016 год в сумме 29975,3 тыс. рублей, сокращения объема финансирования муниципальной программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы» в 2016 году на 22917,3 тыс. рублей и объемов финансирования следующих мероприятий программы: «капитальный ремонт ул. Возрождения от Окружного шоссе до ул. Костромской» в 2016 году на 19000,0 тыс. рублей, «капитальный ремонт «ул. Можайского от Пошехонского шоссе до ул. Горка» в 2016 году на 2661,2 тыс. рублей, «ремонт ул. Беляева от ул. Конева до ул. Можайского» на 5640,0 тыс. рублей и других.

В ходе финансово-экономической экспертизы проекта нарушений не установлено.

Вместе с тем, проектом постановления не устраняются замечания, указанные в заключении Контрольно-счетной палаты города от 21.01.2014 года №3.

Выводы по состоянию вопроса, в отношении которого проводится экспертиза:

К проекту постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 06 июля 2010 года № 3382» замечаний не имеется, вместе с тем до настоящего времени не устранены замечания, указанные в заключении Контрольно-счетной палаты города от 21.01.2014 года №3.

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы: Устранить недостатки, отмеченные в заключении от 21.01.2014 года №3, при внесении последующих изменений в постановление Администрации города Вологды от 06 июля 2010 года №3382».

Главный инспектор								        Е.Л. Хренникова