КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

палаты города Вологды

С.П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 8 сентября 2009 года № 4736»

«26» марта 2014 года                                                                                                                  № 33

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

Проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление Главы города Вологды от 08.09.2009 № 4736 и муниципальную адресную программу № 2 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2013 годы, утвержденную данным постановлением (далее – программа).

1. Проектом предлагается увеличить срок реализации программы до 2014 года.

2. Объем финансирования программы в целом сокращается на 26400,0 рублей (с 321698090,0 рублей до 321671690,0 рублей) за счет уменьшения бюджетных ассигнований из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013 год.  Средства на реализацию программы из бюджета города в объеме 892085,13 рублей перераспределяются с 2013 на 2014 год, что потребует внесения изменений в бюджет города на 2014 год. Согласно пояснительной записке и письма Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды от 20.03.2014 № 13-0-3/2405в, представленных к проекту, указанные средства планируется направить на погашение кредиторской задолженности по строительству домов для переселения граждан, из них 370925,9 рублей на погашение кредиторской задолженности по строительству домов на ул. Железнодорожная, 521159,23 рублей – на ул. Колхозная.

Объемы финансирования программы на 2013 год за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета города Вологды приводятся в соответствие с кассовыми расходами за 2013 год.

3. Для приведения в соответствие с фактическими объемами вносятся изменения в объемы целевых показателей программы на 2013 год в части перераспределения с 2013 на 2014 год числа граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в количестве 55 человек и объема ликвидации или реконструкции аварийного жилищного фонда в размере 522,76 кв. метров.

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы: предложений не имеется.

Главный инспектор									   И.В. Данилова