КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя – и.о.

Председателя Контрольно-счетной

палаты города Вологды

Е.А. Лапай

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 23 сентября 2009 года №4990»

29 января 2014 года                                                                                                                           №8

Экспертиза проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года №759.

При проведении финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 23 сентября 2009 года №4990» установлено:

В соответствии с пояснительной запиской к проекту изменения вносятся в муниципальную программу «Парки, сады, скверы, площади и набережные города  Вологды» на 2009-2019 годы» (далее – программа) в целях приведения объемов финансирования программы в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решениями Вологодской городской Думы от 19.12.2013 №1931, 1950 «О бюджете города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и «О бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на ее реализацию. Изменения в программу предусматривают:

- увеличение общего объема финансирования программы на 2,1 млн. рублей (на 0,2%) с 904,4 млн рублей до 906,5 млн. рублей, в том числе за счет уменьшения средств областного бюджета на 123,7 млн рублей (в 3,9 раза), увеличения средств бюджета города на 125,8 млн. рублей (на 17,1%). По годам: уменьшение объема финансирования на 2013 год на 13,1 млн. рублей (в 1,9 раза) за счет бюджета города, на 2016 год – на 205,3 млн рублей (в 3,1 раза), в том числе за счет областного бюджета – 86,4 млн рублей, бюджета города – 118,9 млн рублей; на 2017 год – 17,5 млн рублей, в том числе за счет уменьшения средств областного бюджета – 37,3 млн рублей, увеличения средств бюджета города – на 19,8 млн рублей; увеличения объема финансирования за счет бюджета города на 2018 год – 92,3 млн. рублей (в 1,5 раза), на 2019 год - на 110,0 млн рублей (в 1,8 раза); дополнительного выделения средств бюджета города на 2015 год в сумме 35,6 млн. рублей. Предлагаемые изменения связаны с уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию программы в бюджете города на 2013, 2014, 2016 годы;

- включение в программу новых мероприятий: с 2015 года «Благоустройство бульвара по ул. Ильюшина» на сумму 24,7 млн рублей, с 2019 года «Благоустройство сквера у ДК Льнокомбината» на сумму 23,0 млн рублей. Стоимость данных объектов не обоснована и не подтверждена расчетами, в связи с чем подтвердить обоснованность увеличения программы на 47,7 млн рублей не представляется возможным.

- изменение целевых показателей на 2012 - 2019 годы. Вместе с тем не выполнение целевых показателей за предыдущие годы (по завершенным периодам) в качестве оснований для внесения изменений в программу не предусмотрено пунктом 5.1 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 22.12.2007 №5868 (далее - Порядок). Кроме того, подобное внесение изменений в программу, в частности правка в 2014 году целевых показателей 2012 года, искажает результаты проведенной оценки эффективности реализации программы за 2012 год, осуществление которой наряду с планированием при таком подходе к изменению программы теряет смысл.

- дополнение в наименовании, паспорте программы после слова «площади» словом «бульвары»;

Следует отметить, что объем финансирования программных мероприятий, предлагаемый к утверждению на 2017 – 2019 годы в сумме 778,8 млн. рублей, или 85,9% от общего объема финансирования программы на 11 лет, в 9,2 раза превышает объем средств, выделенных на финансирование программы из бюджета города за 5 лет (2009-2013 годы) и предусмотренных в бюджете города на 3 года (2014-2016 годы), позволяет усомниться в реализации мероприятий и достижении целевых показателей, предусмотренных на 2017-2019 годы, и свидетельствует о недостатках в планировании расходов на реализацию программы.

При изменении целевых показателей проект не содержит измеряемых целевых показателей по указанным в паспорте программы ожидаемым конечным результатам: «Увеличение природного потенциала городских территорий путем более эффективного использования внутригородских природных ресурсов (парков, садов, скверов, площадей, бульваров и набережных города Вологды)», «Увеличение общего количества парков, садов, скверов, площадей, бульваров и набережных города Вологды, приведенных в соответствие с нормативными требованиями к уровню благоустройства, создание в них уютных и современных зон отдыха», что не соответствует требованиям пункта 3.2 Порядка.

Выводы по состоянию вопроса, в отношении которого проводится экспертиза: Проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 23 сентября 2009 года №4990» не соответствует требованиям пунктов 3.2, 5.1 Порядка. Стоимость объектов: «Благоустройство бульвара по ул. Ильюшина», «Благоустройство сквера у ДК Льнокомбината» не обоснована и не подтверждена расчетами, в связи с чем подтвердить обоснованность увеличения программы на 47,7 млн рублей не представляется возможным.

Рекомендации и предложения  о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы: Привести проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 23 сентября 2009 года №4990» в соответствие с требованиями Порядка и представить финансово-экономической обоснование.

Главный инспектор												Е.Л. Хренникова