КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

города Вологды

С.П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 06 июля 2010 года № 3382»

«24» апреля 2014 года                                                                                                               №41

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

В соответствии с пояснительной запиской к проекту изменения вносятся в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 06.07.2010 № 3382 (далее – программа), в целях перераспределения объемов финансирования мероприятий внутри программы между 2014 и 2015 годом. Расходы внутри программы перераспределяются следующим образом: в 2014 году увеличиваются расходы на капитальный ремонт ул. Возрождения от Окружного шоссе до ул. Костромской на сумму 10000,0 тыс. рублей, в 2015 году уменьшаются на данную сумму за счет:

- уменьшения в 2014 году и увеличения в 2015 году финансирования мероприятия по капитальному ремонту ул. М. Поповича от ул. Кубинской до ул. Полевой на 1340,7 тыс. рублей;

- уменьшения в 2014 году и увеличения в 2015 году финансирования мероприятия по капитальному ул. Можайского от Пошехонского шоссе до ул. Горка на 6060,8 тыс. рублей;

- уменьшения в 2014 году и увеличения в 2015 году финансирования мероприятия по капитальному ремонту ул. Пролетарской на 1078,1 тыс. рублей;

- уменьшения в 2014 году и увеличения в 2015 году финансирования мероприятия по капитальному ремонту ул. Республиканской на 1520,4 тыс. рублей

В ходе финансово-экономической экспертизы проекта нарушений не установлено.

Вместе с тем, проектом постановления не устраняются замечания, указанные в заключении Контрольно-счетной палаты города от 21.01.2014 года №3.

Выводы по состоянию вопроса, в отношении которого проводится экспертиза:

К проекту постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 06 июля 2010 года № 3382» замечаний не имеется, вместе с тем до настоящего времени не устранены замечания, указанные в заключении Контрольно-счетной палаты города от 21.01.2014 года №3.

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы: Устранить недостатки, отмеченные в заключении от 21.01.2014 года №3 до 15 июня 2014 года.

Главный инспектор								        Е.Л. Хренникова