КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

города Вологды

С.П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 22 мая 2013 года № 4105»

«22» мая 2014 года                                                                                                                     № 49

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

Проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление Администрации города Вологды от 22.05.2013 № 4105 и муниципальную адресную программу № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы, утвержденную данным постановлением (далее – программа).

1. Проектом предлагается увеличить срок реализации программы до 2017 года.

2. Перечень мероприятий программы дополняется мероприятиями по приобретению жилых помещений в малоэтажных жилых домах у застройщиков.

3. Объем финансирования программы в целом сокращается на 1040474,8 тыс. рублей (с 1627178,8 тыс. рублей до 586704,0 тыс. рублей), или в 2,8 раза, за счет уменьшения бюджетных ассигнований из областного бюджета на 1135623,7 тыс. рублей (с 1140397,7 тыс. рублей до 4774,0 тыс. рублей) и увеличения бюджетных ассигнований из бюджета города в сумме 23234,5 тыс. рублей (со 105509,8 тыс. рублей до 128744,3 тыс. рублей) и из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 71914,4 тыс. рублей (с 381271,3 тыс. рублей до 453185,7 тыс. рублей). При планируемом общем объеме финансирования программы в сумме 586704,0 тыс. рублей общая стоимость переселения граждан согласно приложению № 2 к проекту «Перечень объектов муниципальной адресной программы № 4…» составляет 1643200,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы на 2013 год за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета не приведены в соответствие с кассовыми расходами за 2013 год.

Планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2014 год в размере 213443,6 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города - 23234,5 тыс. рублей и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 190209,1 тыс. рублей.

На 2015 год объем бюджетных ассигнований сокращается на 1253918,4 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 1135623,7 тыс. рублей, за счет  средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 118294,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы не соответствуют объемам, запланированным в Бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (в редакции от 24.04.2014).

Сроки финансирования программы (2013-2015 годы) не увязаны со сроками достижения целевых показателей программы (2014-2017 годы).

4. При планируемом увеличении количества граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, на 26 человек сокращается на 1503,66 кв. метров общая площадь строительства малоэтажных жилых жомов и (или) приобретения жилых помещений в таких домах у застройщиков.

5. Целевые показатели программы в части площади строительства  малоэтажных жилых домов и (или) приобретения жилых помещений в таких домах у застройщиков не соответствуют площади, указанной в приложении № 4 к проекту.

6. В проекте установлены технические и редакционные ошибки:

6.1. пункт 2.2.3 проекта предлагаем изложить в следующей редакции:

2.2.3. Строку «Задачи» после слов «(далее – малоэтажные жилые дома)» дополнить словами «и (или) приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков».

6.2. в пункте 2.5.1.1 исключить слова «после слов «жилищно-коммунального хозяйства»», после цифр и знаков «67/пр» исключить знак препинания «.», наименование нормативно-правового акта привести в соответствие с действующим наименованием.

6.3. в пунктах 2.5.1.2 и 2.5.2.2 слово «приобретение» заменить словом «приобретения»

6.4. в графе 2 строки 1 таблицы приложения № 3 к проекту слово «приобритения» заменить словом «приобретения».

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:

- Привести в соответствие:

1.1. объемы финансирования программы на 2013 год с кассовыми расходами за 2013 год;

1.2. объемы финансирования программы с объемами, утвержденными в Бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

1.3. общий объем финансирования программы общей стоимости переселения граждан, указанной в приложении № 2 к проекту;

1.4. сроки финансирования программы со сроками достижения целевых показателей программы;

1.5. целевые показатели программы в части площади строительства  малоэтажных жилых домов и (или) приобретения жилых помещений в таких домах у застройщиков с площадью, указанной в приложении № 4 к проекту.

2. Устранить редакционные и технические ошибки.

| Главный инспектор | И.В. Данилова |
| --- | --- |