КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

города Вологды

С.П. Толстикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 22 мая 2013 года № 4105»

«10» июня 2014 года                                                                                                                   №60

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

Проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление Администрации города Вологды от 22.05.2013 № 4105 и муниципальную адресную программу № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы, утвержденную данным постановлением (далее – программа). Проект представлен на повторную экспертизу и доработан с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты, изложенных в заключении от 22.05.2014 № 49.

1. Проектом предлагается увеличить срок реализации программы до 2017 года.

2. Перечень мероприятий программы дополняется мероприятиями по приобретению жилых помещений в малоэтажных жилых домах у застройщиков.

3. Объем финансирования программы в целом увеличивается на 379451,5 тыс. рублей (с 1627178,8 тыс. рублей до 2006630,3 тыс. рублей), или в 1,2 раза, за счет увеличения бюджетных ассигнований из бюджета города в сумме 115731,2 тыс. рублей (со 105509,8 тыс. рублей до 221241,0 тыс. рублей), из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 89960,8 тыс. рублей (с 381271,3 тыс. рублей до 471232,1 тыс. рублей) и областного бюджета в объеме 173759,5 тыс. рублей (с 1140397,7 тыс. рублей до 1314157,2 тыс. рублей).

При планируемом общем объеме финансирования программы в сумме 2006630,3 тыс. рублей общая стоимость переселения граждан согласно приложению № 2 к проекту «Перечень объектов муниципальной адресной программы № 4…» составляет 1967429,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы на 2013 год за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета приведены в соответствие с кассовыми расходами за 2013 год (сокращены на 208955,1 тыс. рублей и 544,1 тыс. рублей соответственно).

Планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2014 год в размере 213744,7 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города - 23234,5 тыс. рублей, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 190209,2 тыс. рублей, средств областного бюджета – 301,0 тыс. рублей.

На 2015 год объем бюджетных ассигнований сокращается на 1253918,4 тыс. рублей, из них за счет  средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 118294,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1135623,7 тыс. рублей.

Проектом предусматривается включение в объемы финансирования бюджетных ассигнований на 2017 год в общей сумме 1629124,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 92496,7 тыс. рублей, за счет  средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 227001,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1309626,3 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы не соответствуют объемам, запланированным в Бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (в редакции от 24.04.2014).

4. Сроки финансирования программы (2013-2015 годы, 2017 год) по-прежнему не увязаны со сроками достижения целевых показателей программы (2014 и 2017 годы).

5. Сроки достижения целевых показателей программы в части площади строительства  малоэтажных жилых домов и (или) приобретения жилых помещений в таких домах у застройщиков не соответствуют срокам, указанным в приложении № 4 к проекту.

6. В проекте установлена техническая ошибка: в названии программы в приложении № 3 к проекту слово «муницпаальной» предлагаем заменить словом «муниципальной».

Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:

- Привести в соответствие:

1.1. объемы финансирования программы с объемами, утвержденными в Бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

1.2. общий объем финансирования программы общей стоимости переселения граждан, указанной в приложении № 2 к проекту;

1.3. сроки финансирования программы со сроками достижения целевых показателей программы;

1.4. сроки достижения целевых показателей программы в части площади строительства  малоэтажных жилых домов и (или) приобретения жилых помещений в таких домах у застройщиков со сроками, указанными в приложении № 4 к проекту.

2. Устранить техническую ошибку.

| Главный инспектор | И.В. Данилова |
| --- | --- |