КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

| УТВЕРЖДАЮ Главный инспектор – и.о. Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды |  |
| --- | --- |
| И.В. Данилова |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»

«11» августа 2014 года                                                                                                             № 66

Экспертиза проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

Проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382» (далее – проект постановления) предусматривает внесение изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 06 июля 2010 года № 3382 (далее – программа).

Объем финансирования программы в целом уменьшается на 17286,9 тыс. рублей за счет:

увеличения объема финансирования на 2014 год на 7848,6 тыс. рублей за счет средств субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по подпрограмме «Безбарьерная среда»;

уменьшения объема финансирования на 2017 год на 25135,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города Вологды.

Объем финансирования программы на 2014 год, предусмотренный проектом постановления, превышает объем, предусмотренный на её реализацию в Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденном решением  Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1950 (в редакции решения Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2167) (далее – Бюджет города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов), на 7848,6 тыс. рублей за счет средств субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по подпрограмме «Безбарьерная среда».

Объемы финансирования программы на 2015-2016 годы соответствуют объемам, предусмотренным на её реализацию в Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Проектом постановления предлагается внести изменения в объемы финансирования по отдельным мероприятиям программы:

1. По мероприятию 1.8 «ул. Возрождения от Окружного шоссе до ул. Костромской» предусматривается уменьшение объема финансирования с 106 047,8 тыс. рублей до 102 688,5 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке в обоснование указанных изменений представлены копии соглашений о расторжении муниципальных контрактов № 90 от 05.06.2013 года, 
№ 78 от 28.05.2013 года, № 118 от 01.07.2013 года.

Вместе с тем, к проекту постановления приложены:

проекты соглашений о  расторжении муниципальных контрактов № 90 от 05.06.2013 года, № 78 от 28.05.2013 года, неподписанные сторонами;

копия проекта соглашения о расторжении муниципального контракта 
№ 118 от 01.07.2013 года, подписанная исполнителем по контракту.

Таким образом, из представленных документов невозможно сделать вывод об обоснованности снижения объемов финансирования по мероприятию на предложенную проектом постановления сумму.

2. По мероприятию 1.17 «ул. Пролетарская» проектом постановления предложено перераспределение бюджетных ассигнований за счет увеличения объема финансирования на 2016 год на 25 135,5 тыс. рублей с 20,9 тыс. рублей до 25156,4 тыс. рублей и уменьшения объема финансирования на 2017 год на 25 135,5 тыс. рублей с 42 229,1 тыс. рублей до 17 093,6 тыс. рублей без изменения общего объема финансирования по мероприятию.

3. По мероприятию 1.21 «ул. Фрязиновская» предусматривается уменьшение объема финансирования со 192 672,9 тыс. рублей до 188 898,3 тыс. рублей в связи с заключением муниципальных контрактов № 162 от 09.09.2013 года, № 163 от 09.09.2013 года, № 181 от 10.10.2013 года, № 149 от 17.09.2012 года.

4. По мероприятию 1.23 «ул. К. Маркса от ул. Северной до ж/д путей» предусматривается уменьшение объема финансирования с 89 886,3 тыс. рублей до 84 554,7 тыс. рублей в связи с заключением муниципальных контрактов № 176 от 02.10.2013 года, № 190 от 28.10.2013 года, № 60 от 06.05.2013 года.

5. По мероприятию 1.40 «ул. М. Поповича от ул. Кубинской до ул. Чкалова» предусматривается уменьшение объема финансирования с 729,7 тыс. рублей до 721,3 тыс. рублей в связи с расторжением муниципального контракта № 141 от 12.08.2013 года.

Согласно пояснительной записке копия соглашения о расторжении муниципального контракта № 141 от 12.08.2013 года прилагается.

Вместе с тем, в представленном на экспертизу пакете документов к проекту постановления копия указанного соглашения отсутствует, в связи с чем, невозможно сделать вывод об обоснованности снижения объемов финансирования по мероприятию на предложенную проектом постановления сумму.

6. По мероприятию 2.34 «ул. Беляева от ул. Конева до ул. Можайского» предусматривается уменьшение объема финансирования со 115 276,0 тыс. рублей до 111 656,9 тыс. рублей в связи с расторжением муниципальных контрактов № 136 от 05.08.2013 года и № 137 от 05.08.2013 года и направлением бюджетных ассигнований на заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту ул. Беляева от 
ул. Петрозаводской до Московского шоссе в городе Вологде.

Из представленной к проекту постановления копии локальной сметы № 1, утвержденной заместителем начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.С. Мусихиным, следует, что в рамах реализации указанного выше мероприятия 2.34 предусмотрены работы по ремонту 
ул. Беляева от ул. Петрозаводской до Московского шоссе в городе Вологде.

В связи с чем, необходимо внести изменения в локальную смету № 1 или наименование мероприятия программы в части определения улицы, ограничивающей ремонт ул. Беляева.

7. По мероприятию 2.37 «ул. Колхозная в с. Молочное г. Вологды» предусматривается уменьшение объема финансирования с 291,2 тыс. рублей до 283,3 тыс. рублей в связи с расторжением муниципального контракта № 37 от 14.07.2014 года.

8. По мероприятию 2.38 «ул. Ленина в с. Молочное г. Вологды» предусматривается уменьшение объема финансирования с 5647,3 тыс. рублей до 4461,3 тыс. рублей в связи с заключением муниципального контракта № 40 от 28.07.2014 года на сумму 4 461 333,70 рублей.

Таким образом, в Контрольно-счетную палату фактически документов, обосновывающих внесение изменений в объемы финансирования мероприятий программы, предусмотренных пунктами 1.8, 1.40 приложения «Система программных мероприятий» к программе не представлено, в связи с чем, проведение финансово-экономической экспертизы в отношении указанных мероприятий не представляется возможным.

Рекомендации и предложения  о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:

- Представить документы, необходимые для проведения финансово-экономической экспертизы.

2. Внести изменения в локальную смету № 1 или наименование мероприятия 2.34 
«ул. Беляева от ул. Конева до ул. Можайского» программы в части определения улицы, ограничивающей ремонт ул. Беляева.