КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

| УТВЕРЖДАЮ Главный инспектор – и. о. Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды |  |
| --- | --- |
| И.В. Данилова |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 8 сентября 2009 года № 4736»

«06» октября 2014 года                                                                                                            № 74

Экспертиза проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

1. Проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 8 сентября 2009 года № 4736» (далее – проект постановления) предусматривает внесение изменений в муниципальную адресную программу № 2 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010 - 2014 годы, утвержденную постановлением Главы города Вологды от 8 сентября 2009 года № 4736 (с последующими изменениями), (далее – программа).

Объем финансирования программы в целом не изменяется.

Объем финансирования программы на 2014 год соответствует объему, предусмотренному на её реализацию в Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденному решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1950 (в редакции решения Вологодской городской Думы от 12 сентября 2014 года № 2283).

2. Проектом постановления предлагается внести следующие изменения в отдельные положения программы:

2.1. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации» паспорта программы проектом предлагается:

показатель 2 «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных жилых домах» - уменьшить с 607 до 605 человек;

показатель 3 «Ликвидация либо реконструкция аварийного жилищного фонда» - увеличить с 9353,22 кв. метров до 9354,42 кв. метров.

Вместе с тем, согласно изменениям, вносимым проектом постановления в программу, предусматривается:

число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе, (графа 4 приложения № 1 к программе) увеличить со 105 до 107 человек;

число жителей, планируемых к переселению, (графа 8 приложения № 2 к программе) увеличить с 496 до 497 человек.

Таким образом, общее количество человек - участников программы согласно вносимым изменениям составляет 604 человека.

В связи с чем, значение показателя «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных жилых домах» в паспорте программы необходимо уточнить с учетом вносимых изменений.

Кроме того, указанные изменения необходимо учесть в показателе «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» таблицы «Целевые показатели Программы», которую проектом постановления предлагается изложить в новой редакции.

2.2. В соответствии с вносимыми проектом постановления изменениями в графу «Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе» таблицы приложения 
№ 1 к программе предлагается в пункте 9 увеличить количество человек с 22 до 24, в строке «Итого» - со 105 до 107 человек.

Согласно пояснительной записке:

указанные изменения вызваны необходимостью уточнения состава семьи 
Орловой О.Н., зарегистрированной по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 44, в связи с включением в состав семьи 2 внуков;

в результате в рамках областной адресной программы № 3 подлежат расселению 107 человек.

Вместе с тем, наименование графы определяет, что в числе жителей учитываются только те, которые были зарегистрированы в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе. В связи с чем, полагаем возможным рассмотреть вопрос об изменении наименовании графы.

2.3. Проектом постановления предлагается приложение 2 к программе изложить в новой редакции. При этом по объектам программы вносятся следующие изменения:

по объекту «г. Вологда, с. Молочное, ул. Октябрьская, д. 24» на основании решения Вологодского областного суда от 02 октября 2013 года исключается 1 жилое помещение площадью 55,9 кв. м, принадлежащей семье из 6 человек (согласно пояснительной записке);

вместо исключаемого из программы жилого помещения включается новый объект 
«г. Вологда, ул. Присухонская, д. 4», включающий жилое помещение площадью 57,1 кв. м, принадлежащее семье из 7 человек.

Правовых оснований для внесения указанных изменений пояснительная записка не содержит.

При этом, в строке «Итого» содержатся следующие арифметические ошибки:

в графе 14 цифры «7495,25» необходимо заменить цифрами «7138,28»;

учитывая, что согласно проекту постановления стоимость расселяемой площади по объектам, за исключением объекта «г. Вологда, с. Молочное, ул. Октябрьская, д. 24», и итоговая стоимость расселяемой площади не изменяется, соответственно, стоимость расселяемой площади по новому объекту «г. Вологда, ул. Присухонская, д. 4» определяется как разница между стоимостью расселяемой площади по объекту «г. Вологда, с. Молочное, ул. Октябрьская, д. 24» на две семьи и на одну семью (в связи с исключением одной из семей из участников программы по решению Вологодского областного суда от 02 октября 2013 года). Вместе с тем в соответствии с вносимыми изменениями:

| Стоимость расселяемой площади в аварийном доме, тыс. рублей | По объекту «г. Вологда, с. Молочное, ул. Октябрьская, д. 24» (на 1 семью) | По объекту «г. Вологда, ул. Присухонская, д. 4» (на 1 семью) | Итого (сумма значений графы 2 и графы 3) | По объекту «г. Вологда, с. Молочное, ул. Октябрьская, д. 24» в действующей редакции постановления (на 2 семьи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 1517590,94 | 1520310,638 | 3037901,578 | 3037901,58 |
| за счет средств Фонда | 989317,5344 | 991090,5049 | 1980408,0393 | 1980408,039 |
| за счет средств местного бюджета | 528273,4066 | 529220,1331 | 1057493,5397 | 1057493,54 |

В связи с чем, необходимо устранить указанные несоответствия.

2.4. Проектом постановления предлагается изложить в новой редакции приложение 
№ 4 к программе.

При этом согласно проекту постановления:

2.4.1. Сроки реализации мероприятия 1 «Строительство малоэтажных жилых домов» определены – 2010-2012 годы. Вместе с тем:

средства бюджета города Вологды по мероприятию 1 включают также средства, предусмотренные бюджетом города Вологды на 2013 и 2014 годы;

в подпунктах 1.2 и 1.3 мероприятия 1 определены конечные сроки реализации - 1 квартал 2013 года.

2.4.2. По пунктам 1.2 и 1.3 мероприятия 1 проектом постановления предусмотрено перераспределение средств. Вместе с тем, пояснительная записка не содержит обоснования указанных изменений.

2.4.3. Сроки реализации мероприятий 2 и 3 определены 2 полугодием 2013 года. При этом в пояснительной записке обоснование указанных изменений отсутствует.

2.5. Новой редакцией приложения № 5 к программе предлагается уточнить стоимость строительства малоэтажных жилых домов по перечню объектов программы, на расселение которых направлены средства областной адресной программы № 4 и исполнение решения суда. Вместе с тем, пояснительная записка не содержит обоснования указанных изменений.

2.6. Согласно пояснительной записке в связи с принятием проекта постановления внесение изменений в иные муниципальные нормативно-правовые акты не потребуется. Вместе с тем, объект «г. Вологда, ул. Присухонская, д. 4» в настоящее время включен в перечень объектов, предусмотренных приложением № 2 к Муниципальной адресной программе № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 22 мая 2013 года 
№ 4105 (с последующими изменениями), что потребует его исключения из указанного перечня.

Таким образом, в Контрольно-счетную палату фактически документов, обосновывающих внесение изменений в отдельные положения программы, предусмотренные пунктами 2.3-2.5 настоящего заключения, не представлено, в связи с чем, проведение финансово-экономической экспертизы в отношении указанных мероприятий не представляется возможным.

Рекомендации и предложения  о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:

- Представить документы, необходимые для проведения финансово-экономической экспертизы.

2. Значение показателя «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных жилых домах» паспорта программы и значение показателя «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» таблицы «Целевые показатели Программы» необходимо уточнить с учетом вносимых проектом постановления изменений в приложения № 1 и № 2 к программе.

3. Рассмотреть вопрос об изменении наименовании графы «Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе» таблицы приложения № 1 к программе.

4. Устранить арифметические ошибки в новой редакции приложения № 2 к программе.