КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА  ВОЛОГДЫ

ул. Козленская, д. 6                                                             Телефон (8172)   72 54 53                                   Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды – и. о. Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды |  |
| --- | --- |
| И.В. Данилова |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 22 мая 2013 года № 4105»

«03» декабря 2014 года                                                                                                            № 81

Экспертиза проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

В результате экспертизы установлено:

1. Проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 22 мая 2013 года № 4105» (далее – проект постановления) предусматривает внесение изменений в муниципальную адресную программу № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 22 мая 2013 года 
№ 4105 (с последующими изменениями), (далее – программа).

Согласно проекту постановления объем финансирования программы в целом уменьшается на 303377,3 тыс. рублей (с 2006630,3 тыс. рублей до 1703252,9 тыс. рублей), что связано с:

уменьшением объема финансирования программы за счет средств областного бюджета на 801721,8 тыс. рублей (с 1314157,2 тыс. рублей до 512435,4 тыс. рублей), в том числе увеличением объема финансирования в 2014 году на 119139,2 тыс. рублей (с 4297,7 тыс. рублей до 123436,9 тыс. рублей) и уменьшением объема финансирования в 2017 году на 920861,1 тыс. рублей (с 1309626,3 тыс. рублей до 388765,2 тыс. рублей);

увеличением объема финансирования программы за счет средств бюджета города Вологды на 120059,5 тыс. рублей (с 221241,0 тыс. рублей до 341300,5 тыс. рублей), в том числе увеличением объема финансирования в 2014 году на 54571,3 тыс. рублей (с 62748,6 тыс. рублей до 117319,9 тыс. рублей) и в 2017 году на 65488,2 тыс. рублей (с 92496,7 тыс. рублей до 157984,9 тыс. рублей);

увеличением объема финансирования программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) на 378284,9 тыс. рублей (с 471232,1 тыс. рублей до 849517,0 тыс. рублей), в том числе увеличением объема финансирования в 2014 году на 123568,5 тыс. рублей (с 224867,8 тыс. рублей до 348436,3  тыс. рублей) и в 2017 году на 254716,5 тыс. рублей (с 227001,4 тыс. рублей до 481717,9 тыс. рублей).

Объем финансирования программы на 2014 год в части средств областного бюджета и собственных средств бюджета города Вологды соответствует объему, предусмотренному на её реализацию за счет указанных источников в Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденному решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1950 (в редакции решения Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года № 6) (далее - Бюджет города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов).

Объем финансового обеспечения программы за счет средств Фонда, определенный проектом постановления, превышает объем средств, предусмотренный в Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, на 37129,7 тыс. рублей. Указанное увеличение бюджетных ассигнований за счет средств Фонда учтено сводной бюджетной росписью города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (в редакции постановления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9271). При этом в пояснительной записке указано, что принятие проекта постановления не потребует внесения изменений в Бюджет города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Проектом постановления предлагается внести следующие изменения в отдельные положения программы:

2.1. В паспорте программы проектом предлагается:

задачи и перечень мероприятий программы откорректировать с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части порядка предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

уточнить ожидаемые конечные результаты реализации программы и сроки реализации программы, определив датой ее завершения 1 сентября 2017 года;

внести изменения в объемы и источники финансирования программы;

включить в число исполнителей муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды».

С учетом указанных выше изменений, вносимых в паспорт программы, проектом постановления корректируются аналогичные положения иных разделов программы.

2.2. При этом в проекте постановления имеются следующие несоответствия:

1) согласно вносимым изменениям система программных мероприятий будет включать такое направление как приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов. Вместе с тем, часть 6 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», определяющая направления расходования средств за счет всех источников финансирования в рамках выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, применительно к малоэтажным жилым домам содержит указание только на пункт 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) значение показателя «строительство муниципальных многоквартирных домов» в паспорте программы (50043,35 кв. метра) не соответствует сумме значений указанного показателя по годам в строке 1 таблицы «Целевые показатели Программы» раздела 7 (50043,34 кв. метра);

3) согласно пояснительной записке изменения в программу вносятся, в том числе, на основании письма Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды от 30 сентября 2014 года № 13-0-3/8581В. В соответствии с данным письмом в акте Федеральной службы финансово-бюджетного надзора территориального управления Вологодской области от 22 августа 2014 года указывалось на необходимость внесения изменений в программу в отношении состава исполнителей и механизма реализации программы с учетом передачи полномочий исполнителя программы от Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды муниципальному казенному учреждению «Градостроительный центр города Вологды». Вместе с тем, проект, определив в паспорте программы в качестве исполнителя муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды», не предусматривает внесение соответствующих изменений в раздел 5 «Механизм реализации программы». Кроме того, в данном разделе не учтены изменения, внесенные в программу проектом постановления в части порядка предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда: полномочия Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды и Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды определены только в отношении проектирования и строительства малоэтажных жилых домов;

4) в новой редакции приложения № 2 «Перечень объектов, планируемых к переселению в рамках муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы, на расселение которых направлены средства областной адресной программы № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 года № 484 (с последующими изменениями):

в соответствии с пояснительной запиской изменения в перечень объектов, планируемых к переселению в рамках программы, вносятся в связи с формированием заявки на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 год (в связи с чем, на 2014 год переносится 32 объекта, подлежащих расселению в 2016-2017 годах) и исключением из перечня объектов 3 домов. Вместе с тем, в перечень объектов, планируемых к переселению в рамках программы, внесены изменения и в части иных этапов: третий этап (2015 год), четвертый этап (2016 год) и пятый этап (2017 год). Оснований для внесения указанных изменений в пояснительной записке не указано;

изменение площадей, количества жилых помещений и количества граждан в аварийных домах, подлежащих расселению, согласно пояснительной записке вносилось на основании лицевых счетов о занимаемой площади и зарегистрированных гражданах, предоставленных обслуживающими организациями. Вместе с тем, лицевой счет не является правоустанавливающим документом;

выявлены несоответствия в части итоговых сумм стоимости переселения граждан

| Адрес многоквартирного дома | Итоговая сумма стоимости переселения граждан |  |
| --- | --- | --- |
|  | редакция Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды | редакция Контрольно-счетной палаты города Вологды |
| г. Вологда, ул. Пригородная, д. 2 | 20399647,50 | 20399647,51 |
| г. Вологда, ул. Товарная, д. 6а | 6982627,50 | 6982627,51 |
| г. Вологда, ул. Западная, д. 7а | 2511925,00 | 2511924,99 |
| г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 56 | 5762362,50 | 5762362,49 |
| г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 55 | 1064375,00 | 1064375,01 |
| г. Вологда, ул. Геофизическая, д. 9 | 3248304,00 | 3248304,01 |
| г. Вологда, ул. Гоголя, д. 116 | 6861354,00 | 6861354,01 |
| г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 41 | 1682649,00 | 1682648,99 |
| г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 54 | 11926506,00 | 11926506,01 |
| г. Вологда, ул. Клубова, д. 62 | 6968025,00 | 6968024,99 |
| г. Вологда, ул. Медуницинская, д. 9 | 14675865,00 | 14675865,01 |
| г. Вологда, ул. Можайского, д. 38а | 15604935,00 | 15604934,99 |
| г. Вологда, наб. 6 Армии, д. 29 | 4118877,00 | 4118877,01 |
| г. Вологда, ул. Герцена, д. 43 | 7577082,00 | 7577081,99 |
| г. Вологда, ул. Бурмагиных, д. 2, строение 3 | 9345756,00 | 9345756,01 |
| г. Вологда, ул. Гагарина, д. 34 | 10501932,00 | 10501931,99 |
| г. Вологда, ул. Горького, д. 4 | 1417692,00 | 1417691,99 |
| г. Вологда, ул. Граничная, д. 15 литера а | 3809187,00 | 3809187,00 |
| г. Вологда, ул. Граничная, д. 15 литера б | 3809187,00 | 3809187,00 |
| г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 10 | 18239020,50 | 18239020,49 |
| г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 72 | 6950820,00 | 6950820,01 |
| г. Вологда, ул. Железнодорожная, д. 7 | 4566207,00 | 4566206,99 |
| г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 55 | 8791755,00 | 8791754,99 |
| г. Вологда, ул. Кирова, д. 82 | 4937835,00 | 4937835,01 |
| г. Вологда, ул. Кирова, д. 88 | 8282487,00 | 8282487,01 |
| г. Вологда, ул. Козленская, д. 17 литера а | 7683753,00 | 7683752,99 |
| г. Вологда, ул. Образцова, д. 6 | 2646129,00 | 2646129,01 |
| г. Вологда, ул. Образцова, д. 7 литера а | 5054829,00 | 5054829,01 |
| г. Вологда, ул. Образцова, д. 22 | 2178153,00 | 2178152,99 |
| г. Вологда, ул. Пионерская, д. 14 | 1262847,00 | 1262847,01 |
| г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 4 | 6565428,00 | 6565427,99 |
| г. Вологда, ул. Пригородная, д. 7 | 20778478,50 | 20778478,49 |
| г. Вологда, ул. Присухонская, д. 3 | 3878007,00 | 3878006,99 |
| г. Вологда, ул. Присухонская, д. 11 | 3891771,00 | 3891770,99 |
| г. Вологда, ул. Присухонская, д. 12 | 3874566,00 | 3874566,01 |
| г. Вологда, ул. Рабочая, д. 12 | 8774550,00 | 8774550,01 |
| г. Вологда, ул. Сухонская, д. 10а | 17525013,00 | 17525012,99 |
| г. Вологда, ул. Сухонская, д. 7 | 14448759,00 | 14448758,99 |
| г. Вологда, ул. Товарная, д. 11 | 5756793,00 | 5756793,01 |
| г. Вологда, ул. Чапаева, д. 20 | 4972245,00 | 4972245,01 |
| г. Вологда, пер. Содемский, д. 4 | 15515469,00 | 15515469,01 |
| г. Вологда, пер. Центральный, д. 2 | 5818731,00 | 5818730,99 |
| г. Вологда, ул. Беляева, д. 7 | 48285488,40 | 48285488,39 |
| г. Вологда, наб. 6 Армии, д. 31 | 3000552,00 | 3000551,99 |
| пгт Молочное, ул. Октябрьская, д. 16 | 3902094,00 | 3902094,01 |
| пгт Молочное, ул. Первомайская, д. 23 | 1090797,00 | 1090796,99 |
| пгт Молочное, ул. Подлесная, д. 2 | 4569648,00 | 4569648,01 |
| пгт Молочное, ул. Шмидта, д. 22 литера а | 30397794,00 | 30397794,01 |
| пгт Молочное, ул. Садовая, д. 43 | 3836715,00 | 3836715,01 |

в таблице предусмотрена графа «Дополнительные источники финансирования», каких-либо пояснений относительно указанных источников программа не содержит. Объем финансирования объектов программы за счет дополнительных источников по всем годам реализации равен нулю. Вместе с тем, согласно части 6 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» не допускается привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся (создаются) субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями за счет средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов.

Кроме того, имеется ряд расхождений между перечнем объектов, планируемых к переселению в рамках программы, и объектами, подлежащими расселению за счет средств бюджета города Вологды и включенными в областную адресную программу № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 29 апреля 2013 года № 484 (с последующими изменениями). Например, в перечне объектов, подлежащих расселению на втором этапе (2014 год) без финансовой поддержки Фонда, в программу включены дома по адресам: г. Вологда, ул. Гоголя, д. 58б и г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 5а; при этом данные дома в областной адресной программе № 7 по аналогичному мероприятию не указаны. Также имеются несоответствия в отношении одних и тех же объектов по годам расселения, площадям и количеству жителей, другим показателям.

5) сумма средств за счет бюджета города Вологды и областного бюджета, а также итоговая сумма на 2017 год по мероприятию «Строительство муниципальных многоквартирных домов» (546750176,15 рублей и 1028468102,42 рублей соответственно), предусмотренные в приложении № 3, не соответствуют объему средств за счет бюджета города Вологды и областного бюджета на 2017 год и итоговой сумме (546750176,16 рублей и 1028468102,43 рублей соответственно), указанных в приложении № 4.

Рекомендации и предложения  о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:

1. Рассмотреть вопрос об уточнении такого направления системы программных мероприятий как приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов с учетом положений часть 6 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2. Привести в соответствие значение показателя «строительство муниципальных многоквартирных домов» в паспорте программы и в строке 1 таблицы «Целевые показатели Программы» раздела 7 программы.

3. Предусмотреть внесение изменений в раздел 5 «Механизм реализации программы» в части:

определения полномочий муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города Вологды» как исполнителя программы;

уточнить полномочия Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды и Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды согласно вносимым изменениям в направления системы программных мероприятий.

4. В отношении новой редакции приложения № 2 к программе:

представить обоснования внесения изменений в объекты, планируемые к переселению в рамках программы, на третьем - пятом этапах;

устранить арифметические ошибки;

рассмотреть вопрос об исключении графы «Дополнительные источники финансирования» или дополнении программы пояснениями относительно указанных источников.

5. Принять меры к обеспечению соответствия перечня объектов, планируемых к переселению, в рамках программы и областной адресной программы № 7.

6. Привести в соответствие объемы финансирования за счет средств бюджета города Вологды и областного бюджета и итоговые суммы на 2017 год в приложениях № 3 и № 4.